# 监理项目部安全管理组织机构与岗位职责

## 一、安全管理组织机构

监理项目部设立以总监理工程师为核心的安全管理组织机构，全面负责监理项目部安全生产管理工作。

组织机构设置如下：

	总监理工程师：陈卫社
		├── 土建监理师（王峰）
		├── 安装监理师
		├── 造价监理师
		└── 信息、合同管理

## 二、监理人员安全职责

### 2.1 总监理工程师安全职责

全面负责监理项目部安全管理工作，是监理项目部安全第一责任人。

组织编制监理项目部安全策划文件，签发监理指令文件。

审查施工报审的安全策划文件，并签署审查意见。

审查分包单位资质，并签署审查意见。

审查施工项目部人员资质，并签署审查意见。

审查专项施工方案和专项安全技术措施，组织做好相关论证工作。

## 三、组织机构框图

监理项目部组织机构框图

| 总监理工程师：陈卫社 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装监理师 |  | 信息、合同管理 |  |  |  |  |

## 四、项目监理部人员配备计划

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 岗位 | 专业/职业资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈卫社 | 男 | 55 | 工程师 | 总监 | 电力工程 14009232 |
| 王峰 | 男 | 40 | 工程师 | 土建监理师 | 建筑工程 XZ1500148 |
| （待定） | 男 | 37 | 工程师 | 安装监理师 | 建筑工程 XZ1300102 |
| （待定） | 男 | 60 | 工程师 | 造价师 | 土木建筑 11201400000074 |
| （待定） | 男 | 63 | 工程师 | （信息/合同管理） | 082730595 |

## 五、岗位职责

### 5.1 监理项目部管理职责

监理项目部严格履行委托监理合同赋予的职责、权利和义务，负责组织实施工程项目监理服务的具体工作，促进工程各项目标的实现，最大限度地满足业主的期望。

贯彻执行国家、行业工程建设的规范、规程和标准，落实相关管理要求。

建立健全监理项目部各项管理制度，确保监理工作规范化、标准化。

组织编制监理规划、监理实施细则等监理文件，并监督实施。

审查施工组织设计、专项施工方案等技术文件，提出审查意见。

组织或参与工地例会，协调解决施工过程中出现的问题。

定期向业主提交监理工作报告，及时报告工程重大事项。

### 5.2 总监理工程师岗位职责

确定项目监理机构人员及其岗位职责，并进行动态管理。

组织编制监理规划，审批监理实施细则。

组织召开监理例会，组织审核分包单位资格。

组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案。

审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。

组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

组织审查和处理工程变更。

调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。

审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

### 5.3 专业监理工程师岗位职责

参与编制监理规划，负责编制本专业的监理实施细则。

审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。

指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。

检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。

处置发现的质量问题和安全事故隐患。

进行工程计量。

参与工程变更的审查和处理。

组织编写监理日志，参与编写监理月报。

收集、汇总、参与整理本专业监理文件资料。

参与工程竣工预验收和竣工验收。